No mas accidentes

Planes de Pruebas Funcionales

Grupo N° 03

Versión: 1

Fecha: 17/06/2026

HOJA DE CONTROL

| Cliente | Consultoras de prevención de riesgos (PYMES) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | No más accidentes |  |  |
| Entregable | Plan de Pruebas Funcionales |  |  |
| Autor | No más accidentes |  |  |
| Versión/Edición | 01 | Fecha Versión | 17/06/2026 |
| Aprobado por |  | Fecha Aprobación | 18/06/2026 |

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión doc | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Versión inicial | Kevin Vergara Hurtado | 17/06/2026 |

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

Nicolás Lavín

Eduardo Pérez

Kevin Vergara

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	4

1.1 Objeto	4

1.2 Alcance	4

2 TRAZABILIDAD DE CASOS DE PRUEBAS – REQUISITOS	5

3 DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBAS	6

4 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS	7

5 ANEXOS	8

6 GLOSARIO	9

# INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Plan de Pruebas del sistema No Más Accidentes, una plataforma web  destinada a la gestión de prevención de riesgos laborales de una consultora y sus empresas-cliente. A medida que un sistema crece en funcionalidades, aumenta la probabilidad de que se introduzcan errores que afecten su correcto funcionamiento; por ello resulta necesario contar con un proceso de pruebas formal que permita verificar, de manera sistemática, que el producto desarrollado se comporta conforme a lo especificado.

Este documento define los casos de prueba diseñados para validar las funcionalidades más críticas del sistema, establece la trazabilidad entre dichos casos y los requisitos que verifican, y describe la estrategia a seguir para su ejecución. De esta forma, busca entregar evidencia objetiva del nivel de calidad del sistema y respaldar la decisión de su puesta en operación.

## Objeto

El objetivo de este documento es recoger los casos de pruebas que verifican que el sistema satisface los requisitos especificados. Deberá contener la definición de los casos de prueba, la matriz de trazabilidad entre casos de pruebas y requisitos, y la estrategia a seguir en la ejecución de las pruebas.

## Alcance

Este plan de pruebas abarca la validación funcional, mediante pruebas de caja negra a nivel de sistema y de ejecución manual, de los tres módulos más críticos del sistema No Más Accidentes: Autenticación y control de acceso, Gestión de clientes y Notificaciones por correo (SMTP). En total se definen 21 casos de prueba que verifican los requisitos RF06, RF12, RF13, RF14, RF15, RF16, RF36, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF10 y RNF15.

La selección de estos módulos responde a un enfoque basado en riesgo y criticidad: se priorizan las funcionalidades que constituyen el núcleo del sistema -la autenticación como puerta de entrada, la gestión de clientes como entidad central del negocio y las notificaciones como habilitador del acceso de los usuarios- , por ser las de mayor impacto sobre la seguridad, la integridad de los datos y la operación del sistema.

Quedan fuera del alcance de este ciclo de pruebas, de forma consciente y justificada: el auto-registro de usuarios (/registro), la gestión de profesionales y la geolocalización de visitas en terreno por tratarse de funcionalidades secundarias, que replican patrones ya validados en otros módulos, o que no son verificables de manera confiable en el ambiente de pruebas manual.

# TRAZABILIDAD DE CASOS DE PRUEBAS – REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONALES

RF-06: El sistema debe registrar clientes y su información asociada.

RF-12: El sistema debe suspender el servicio a clientes con pagos atrasados.

RF-13: El sistema debe validar que el RUT ingresado cumpla con el formato ‘NNNNNNNN-D’

RF-14: El sistema debe validar que el correo electrónico tenga el formato ‘usuario@dominio.extension’, rechazando valores sin @, sin dominio o con espacios.

RF-15: El sistema debe impedir el registro de clientes con un RUT o un correo electrónico ya existentes, informando el conflicto sin crear el registro.

RF-16: El sistema debe exigir el ingreso de los campos obligatorios en los formularios, impidiendo el envío e indicando campos faltantes.

RF-37: El sistema debe enviar correos electrónicos automáticos para la activación de cuentas y la recuperación de contraseñas.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF-06: El sistema debe garantizar la seguridad de la información de clientes y trabajadores.

RNF-07: El sistema debe manejar control de acceso por tipo de usuario.

RNF-08: El sistema debe almacenar contraseñas de forma encriptada.

RNF-09: El sistema debe exigir, al definir o restablecer la contraseña, una longitud mínima de 8 caracteres con al menos una mayúscula, un número y un símbolo, rechazando valores que no la cumplan.

RNF-10: El sistema debe asegurar la consistencia de la información registrada.

RNF-15: El sistema debe mantener registro histórico de todas las actividades realizadas.

|  | RF-06 | RF-12 | RF-13 | RF-14 | RF-15 | RF-16 | RF-37 | RNF-06 | RNF-07 | RNF-08 | RNF-09 | RNF-10 | RNF-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| CP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| CP-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| CP-4 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| CP-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| CP-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| CP-7 | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| CP-8 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| CP-9 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| CP-10 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| CP-11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-12 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-13 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP-14 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CP-15 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| CP-16 |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
| CP-17 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| CP-18 |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |
| CP-19 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| CP-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| CP-21 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |

# DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBAS

Para ver las imágenes del paso a paso revisar anexo.

| Login con credenciales válidas | <Código del CP> | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si |
| Descripción: Verifica que un usuario con credenciales correctas inicia sesión y entra al dashboard según su rol. |  |  |
| Prerrequisitos Cuenta creada en el sistema. Sin sesión iniciada |  |  |
| Pasos: Ir a la pantalla /login Hacer clic en “Email” e ingresar el correo Hacer clic en “Contraseña” e ingresar la contraseña Hacer clic en el botón “Ingresar” |  |  |
| Resultado esperado: Inicia sesión y redirige al dashboard según el rol (ADMIN) |  |  |
| Resultado obtenido: Ingresa correctamente y se muestra el dashboard del administrador |  |  |

| Login con contraseña incorrecta | <Código del CP> | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que con contraseña incorrecta no se permite el acceso y se muestra el mensaje de error. |  |  |
| Prerrequisitos Cuenta creada en el sistema. Sin sesión activa |  |  |
| Pasos: - Ir a la pantalla de /login - Hacer clic en “Email” y agregar un mail válido - Hacer clic en “Contraseña” e ingresar una contraseña errónea - Hacer clic en el botón “Ingresar” |  |  |
| Resultado esperado: Muestra “Credenciales incorrectas. Verifica tu email y contraseña.”; no ingresa. |  |  |
| Resultado obtenido: Se deniega el acceso y se muestra el mensaje “Credenciales incorrectas. Verifica tu email y contraseña.” |  |  |

| Login co correo no registrado | <Código del CP> | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que con un correo no registrado se deniega el acceso con mensaje genérico. |  |  |
| Prerrequisitos El correo usado no existe en la BD. Sin sesión activa. |  |  |
| Pasos: - Ir a la pantalla de /login - Hacer clic en “Email” e ingresar un correo no válido - Hacer clic en “Contraseña” e ingresar una clave - Hacer clic en el botón “Ingresar” |  |  |
| Resultado esperado: Muestra “Credenciales incorrectas. Verifica tu email y contraseña.”; no ingresa. |  |  |
| Resultado obtenido: Se le deniega el acceso y se muestra el mensaje “Credenciales incorrectas. Verifica tu email y contraseña.” |  |  |

| Validación de campos obligatorios (login) | <Código del CP> | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que los campos email y contraseña son obligatorios y se validan antes de enviar. |  |  |
| Prerrequisitos Ninguna específica. Sin sesión iniciada. |  |  |
| Pasos: - Ir a la pantalla de /login - No ingresar datos en los campos “Correo” y “Contraseña” - Hacer clic en el botón “Ingresar” |  |  |
| Resultado esperado: Muestra “El email es obligatorio.” y “La contraseña es obligatoria.”; no se envía. |  |  |
| Resultado obtenido: Se marcan los campos obligatorios en rojo y no se envía el formulario. |  |  |

| Acceso a ruta protegida sin sesión | <Código del CP> | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que una ruta protegida redirige al login si no hay sesión activa. |  |  |
| Prerrequisitos Sin sesión activa (sin token). |  |  |
| Pasos: - Ir a la pantalla de /login - En la URL agregar “/clientes” como ruta - Presionar “Enter” |  |  |
| Resultado esperado: Redirige a /login (ProtectedRoute); no muestra contenido protegido. |  |  |
| Resultado obtenido: Redirige al login sin mostrar el contenido protegido. |  |  |

| Usuario sin permiso de rol (ruta solo ADMIN) | <Código del CP> | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que un usuario sin rol ADMIN no puede acceder a rutas solo ADMIN. |  |  |
| Prerrequisitos Existe una cuenta rol no-ADMIN con contraseña conocida. |  |  |
| Pasos: - Ir a la pantall de /login - Hacer clic en “Email” y rellenar el campo con un mail de un cliente o profesional - Hacer clic en “Contraseña” y rellenar el campo con una contraseña de un cliente o profesional - Hacer clic en “Ingresar” para entrar al dashboard del profesional o cliente - En la URL agregar /clientes o /profesionales - Apretar “Enter” |  |  |
| Resultado esperado: Acceso denegado; no se muestra el contenido. |  |  |
| Resultado obtenido: Muestra “No tienes permiso para esta acción.” |  |  |

| Crear clientes con datos válidos | <Código del CP> | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si |
| Descripción: Verifica que se crea un cliente con datos válidos, aparece en la tabla y dispara el correo de invitación. |  |  |
| Prerrequisitos Sesión ADMIN. RUT y correo a usar no existen aún en la BD. |  |  |
| Pasos: - Iniciar sesión como ADMIN - Hacer clic en “Clientes” - Hacer clic en el botón “+ Nuevo Cliente” - Completar Razón social, RUT, Contacto, Email, Teléfono, Rubro y Plan - Hacer clic en “Guardar cliente” |  |  |
| Resultado esperado: El cliente se crea, aparece en la tabla y se envía el correo de invitación. |  |  |
| Resultado obtenido: El cliente queda creado y visible en el listado; se dispara el correo de invitación. |  |  |

| Validar formato de RUT | <Código del CP> | 8 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que se valida el formato del RUT (NNNNNNNN-D) al crear cliente. |  |  |
| Prerrequisitos Sesión iniciada como ADMIN. |  |  |
| Pasos: - Iniciar sesión como ADMIN - Hacer clic en “Clientes” - Hacer clic en “+Nuevo cliente” - Completar Razón social, Contacto, Email, Teléfono, Rubro, Plan y un RUT con mal formato - Hacer clic en “Guardar cliente” |  |  |
| Resultado esperado: Mensaje de validación de RUT (formato NNNNNNNN-D); no se guarda. |  |  |
| Resultado obtenido: Se marca el campo RUT con el mensaje de formato y no se guarda. |  |  |

| Crear cliente con Email duplicado | <Código del CP> | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que no se permite crear un cliente con un correo ya usado. |  |  |
| Prerrequisitos Sesión ADMIN. Ya existe una cuenta con ese correo. |  |  |
| Pasos: - Iniciar sesión como ADMIN - Hacer clic en “Clientes” - Hacer clic en “+Nuevo cliente” - Completar Razón social, Contacto, Teléfono, Rubro, Plan, RUT y un Correo ya existente - Hacer clic en “Guardar cliente” |  |  |
| Resultado esperado: Muestra “Ya existe un cliente con ese correo”; no se crea. |  |  |
| Resultado obtenido: Muestra “Error al crear cliente. Ya existe un cliente con ese correo.” |  |  |

| Ver listado de clientes con KPIs | <Código del CP> | 11 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si |
| Descripción: Verifica que el listado de clientes muestra los KPIs (Activos/Suspendidos/Morosos/Total) y el filtro por estado. |  |  |
| Prerrequisitos Sesión ADMIN. Existe al menos un cliente registrado. |  |  |
| Pasos: - Iniciar sesión como ADMIN - Hacer clic en “Clientes” |  |  |
| Resultado esperado: Tabla de clientes con KPIs (Activos/Suspendidos/Morosos/Total) y filtro por estado. |  |  |
| Resultado obtenido: Se visualizan los clientes con su estado y los KPIs. |  |  |

| Suspender un cliente activo | <Código del CP> | 12 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que un cliente activo puede pasar a estado Suspendido. |  |  |
| Prerrequisitos Sesión ADMIN. Existe un cliente en estado Activo. |  |  |
| Pasos: - Iniciar sesión como ADMIN - Hacer clic en “Clientes” - En un cliente activo, hacer clic en “Suspender” - Hacer clic en “Confirmar suspensión” |  |  |
| Resultado esperado: El cliente pasa a estado “Suspendido”. |  |  |
| Resultado obtenido: El cliente queda suspendido. |  |  |

| Reactivar un cliente suspendido | <Código del CP> | 13 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que un cliente suspendido puede volver a estado Activo. |  |  |
| Prerrequisitos Sesión ADMIN. Existe un cliente Suspendido. |  |  |
| Pasos: - Iniciar sesión como ADMIN - Hacer clic en “Clientes” - En un cliente suspendido, hacer clic en “Reactivar” |  |  |
| Resultado esperado: El cliente vuelve a estado “Activo” |  |  |
| Resultado obtenido: El cliente vuelve a estado activo. |  |  |

| Eliminar un cliente | <Código del CP> | 14 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica la eliminación lógica (soft delete); el cliente sale de la tabla pero se conserva en la BD. |  |  |
| Prerrequisitos Sesión ADMIN. Existe un cliente para eliminar. |  |  |
| Pasos: - Iniciar sesión como ADMIN - Hacer clic en “Clientes” - En un cliente activo hacer clic en “Eliminar” - Hacer clic en “Confirmar eliminación” |  |  |
| Resultado esperado: El cliente desaparece de la tabla; se conserva en la BD (soft delete). |  |  |
| Resultado obtenido: El cliente se elimina de la tabla; permanece en la BD. |  |  |

| Envío de correo de invitación al crear cliente | <Código del CP> | 15 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si |
| Descripción: Verifica que al crear un cliente llega el correo de invitación con el enlace de activación. |  |  |
| Prerrequisitos Sesión ADMIN. SMTP operativo. Correo destino válido, accesible y no usado antes. |  |  |
| Pasos: - Con una cuenta de tipo ADMIN, hacer clic en “Clientes” - Hacer clic en el botón “+Nuevo cliente” - Rellenar el formulario con la información necesaria - Hacer clic en “Guardar cliente” - Ir al correo |  |  |
| Resultado esperado: Llega un correo de invitación con enlace para activar la cuenta y definir la contraseña. |  |  |
| Resultado obtenido: Llega el correo de invitación a la bandeja de entrada con el enlace de activación. |  |  |

| Activar cuenta desde el enlace de invitación | <Código del CP> | 16 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que desde el enlace de invitación se activa la cuenta, se define contraseña e inicia sesión como CLIENTE. |  |  |
| Prerrequisitos Correo de invitación recibido y enlace vigente. |  |  |
| Pasos: - Abrir correo - Hacer clic en el correo de invitación - Hacer clic en “Activar mi cuenta” - Ingresar nueva contraseña y confirmar - Hacer clic en “Guardar nueva contraseña” - En /login, ingresar correo y nueva contraseña - Hacer clic en “Ingresar” |  |  |
| Resultado esperado: La cuenta se activa, la contraseña se guarda, se redirige a /login y el cliente inicia sesión con rol CLIENTE. |  |  |
| Resultado obtenido: Se define la contraseña y el cliente entra con éxito al sistema. |  |  |

| Solicitar recuperación con correo existente | <Código del CP> | 17 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si |
| Descripción: Verifica que al solicitar recuperación con un correo registrado se muestra confirmación y llega el correo. |  |  |
| Prerrequisitos Existe una cuenta registrada con ese correo. SMTP operativo. |  |  |
| Pasos: - Ir a /login - Hacer clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” - Ingresar un correo registrado - Hacer clic en “Enviar enlace” - Ir al correo |  |  |
| Resultado esperado: Muestra el mensaje “¡Correo enviado!” y llega un correo con el enlace de restablecimiento. |  |  |
| Resultado obtenido: Se muestra mensaje y llega correo de recuperación con el enlace. |  |  |

| Restablecer contraseña con enlace válido | <Código del CP> | 18 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que con un enlace válido se restablece la contraseña y se puede iniciar sesión con ella. |  |  |
| Prerrequisitos Correo de recuperación recibido y enlace vigente. |  |  |
| Pasos: - Abrir correo - Hacer clic en el correo de recuperación - Hacer clic en “Restablecer contraseña” - Ingresar nueva contraseña y confirmar - Hacer clic en “Guardar nueva contraseña” - En /login ingresar correo y contraseña nueva - Hacer clic en “Ingresar” |  |  |
| Resultado esperado: La contraseña se actualiza; redirige a /login con mensaje “¡Contraseña actualizada!”. |  |  |
| Resultado obtenido: La contraseña se actualiza y permite inicio de sesión con ella. |  |  |

| Restablecer contraseña con enlace expirado y solicitar nuevo enlace | <Código del CP> | 19 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que un enlace expirado no permite restablecer y ofrece solicitar uno nuevo. |  |  |
| Prerrequisitos Disponer de un enlace expirado. SMTP operativo. |  |  |
| Pasos: - Abrir correo - Hacer clic en el correo de recuperación - Hacer clic en “Restablecer contraseña” - Hacer clic en “Solicitar recuperación” - Ingresar email - Hacer clic en “Enviar enlace” - Abrir correo - Hacer clic en el correo de recuperación - Hacer clic en “Restablecer contraseña” - Ingresar nueva contraseña y confirmar - Hacer clic en “Guardar nueva contraseña” |  |  |
| Resultado esperado: Muestra pantalla con mensaje “Enlace no válido” y botón “Solicitar recuperación”. Llega un correo con nuevo enlace para restablecer contraseña. |  |  |
| Resultado obtenido: No permite restablecer; Se recibe correo con nuevo enlace y redirige al /login. |  |  |

| Validar nueva contraseña | <Código del CP> | 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verificar la política de contraseña (min 8 caracteres + mayúscula, número y símbolo). |  |  |
| Prerrequisitos Pantalla de restablecimiento con enlace válido abierta. |  |  |
| Pasos: - Abrir correo - Hacer clic en el correo de recuperación - Hacer clic en “Restablecer contraseña” - Ingresar una contraseña no válida |  |  |
| Resultado esperado: Muestra “Mínimo 8 caracteres” o “Debe incluir una mayúscula, un número y un símbolo”; no se guarda. |  |  |
| Resultado obtenido: Se marca el campo y aparece el mensaje de mínimo de caracteres y caracteres obligatorios. |  |  |

| Recuperación con correo no registrado | <Código del CP> | 21 |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | No |
| Descripción: Verifica que recuperar con un correo no registrado muestra el mismo mensaje genérico y no envía el correo. |  |  |
| Prerrequisitos El correo ingresado no está registrado en la BD. |  |  |
| Pasos: - Ir a /login - Hacer clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” - Ingresar un correo no registrado - Hacer clic en “Ingresar” |  |  |
| Resultado esperado: Muestra el mismo mensaje “¡Correo enviado!” y no llega ningún correo. |  |  |
| Resultado obtenido: Muestra mensaje genérico de envío; no se envía correo (no revela si existe o no en la BD). |  |  |

# ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

Ciclo 1 — Ejecución inicial:

- Autenticación (CP-1 a CP-4)

- Control de acceso (CP-5 a CP-6)

- Gestión de clientes (CP-7 a CP-14)

- Notificaciones por correo (CP-15 a CP-21)

Al cierre del Ciclo 1 se registran los defectos detectados (validación de contraseña, RNF09, en CP‑16, CP‑18 y CP‑20) y se aplican las correcciones.

Ciclo 2 — Regresión (re‑ejecución):

- Re‑ejecución de CP‑16, CP‑18 y CP‑20 una vez corregida la validación de contraseña, para confirmar que cumplen RNF09 y que el cambio no afectó otros flujos.

.

|  | <Ciclo 1 (Ejecución inicial)> | <Ciclo 2 (Re-ejecución /Regresión)> |
| --- | --- | --- |
| <CP-1 > | x |  |
| <CP-2> | x |  |
| <CP-3> | x |  |
| <CP-4> | x |  |
| <CP5> | x |  |
| <CP-6> | x |  |
| <CP-7> | x |  |
| <CP-8> | x |  |
| <CP-9> | x |  |
| <CP-10> | x |  |
| <CP-11> | x |  |
| <CP-12> | x |  |
| <CP-13> | x |  |
| <CP-14> | x |  |
| <CP-15> | x |  |
| <CP-16> | x | x (re-ejecución) |
| <CP-17> | x |  |
| <CP-18> | x | x (re-ejecución) |
| <CP-19> | x |  |
| <CP-20> | x | x (re-ejecución) |
| <CP-21> | x |  |

# ANEXOS

# GLOSARIO

| Término | Descripción |
| --- | --- |
| Caso de prueba (CP) | Conjunto de condiciones, datos y pasos para verificar una funcionalidad y comparar el resultado obtenido con el esperado. |
| Requisito funcional (RF) | Funcionalidad que el sistema debe proveer. |
| Requisito no funcional (RNF) | Atributo de calidad del sistema (seguridad, usabilidad, etc.). |
| Matriz de trazabilidad | Tabla que relaciona cada caso de prueba con el requisito que verifica. |
| Prueba de caja negra | Prueba basada en el comportamiento observable, sin conocer la implementación interna. |
| Prueba a nivel de sistema | Prueba sobre la aplicación completa e integrada, como la usaría el usuario final. |
| Prueba funcional / de validación / de seguridad | Tipos de prueba según verifiquen comportamiento esperado, control de datos de entrada o protección de accesos. |
| Ciclo de pruebas | Conjunto de casos ejecutados en una misma iteración o etapa. |
| Prueba de regresión | Re-ejecución de casos tras una corrección para confirmar que no se introdujeron nuevos errores. |
| Resultado esperado / obtenido | Comportamiento previsto vs. comportamiento real observado al ejecutar el caso. |
| Precondición | Estado que debe cumplirse antes de ejecutar un caso de prueba. |
| Datos de prueba | Valores de entrada usados para ejecutar un caso. |
| Ambiente de pruebas | Entorno controlado (software, BD, correo) donde se ejecutan las pruebas. |
| Eliminación lógica (soft delete) | Marcar un registro como inactivo sin borrarlo físicamente de la base de datos |
| SMTP | Protocolo estándar para el envío de correo electrónico. |
| Correo transaccional | Correo automático generado por una acción del sistema (invitación, recuperación de contraseña). |
| Ruta protegida | Vista a la que solo se accede con sesión activa y rol autorizado. |
| Rol | Perfil de usuario que determina sus permisos (ADMIN, PROFESIONAL, CLIENTE). |
| JWT (token) | Credencial firmada que acredita la sesión del usuario de forma Stateless. |
| Enumeración de cuentas | Técnica para descubrir qué correos existen; el sistema la evita con un mensaje genérico (CP 21). |
| RUT | Rol Único Tributario; identificador único usado para validar clientes. |
| KPI | Indicador clave de desempeño (ej.: clientes activos, suspendidos, morosos). |
| OK / NC / N/A | Estados de resultado: cumple / no cumple / no aplica. |