Acta de Constitución

En la ciudad de Santiago, a 23 de Marzo de 2026, se reúnen los integrantes de la empresa, en las instalaciones de Av. Concha y Toro 1340, Puente Alto, Región Metropolitana, con el propósito de dar inicio al proyecto denominado “No Más Accidentes”.

Presentes:

- Nicolás Lavín, con nacionalidad chilena, soltero, analista programador, Puente Alto.

- Eduardo Pérez, con nacionalidad chilena, soltero, analista programador, Puente Alto.

- Kevin Vergara, con nacionalidad chilena, soltero, analista programador, Puente Alto.

Objeto:

Los integrantes de la empresa se reúnen para iniciar el desarrollo de un sistema de software orientado a la gestión de procesos en empresas de prevención de riesgos laborales.

El proyecto denominado “No Más Accidentes” tiene como objetivo principal desarrollar una solución tecnológica que permita administrar clientes, profesionales, visitas, capacitaciones, asesorías, pagos y reportes, con el fin de optimizar la gestión operativa, mejorar la calidad del servicio y reducir riesgos de incumplimiento normativo.

Alcance del Proyecto:

El proyecto contempla el desarrollo de un sistema web basado en una arquitectura cliente-servidor, que permitirá gestionar clientes, profesionales, visitas en terreno, capacitaciones, asesorías, pagos y generación de reportes.

El sistema estará enfocado en empresas de prevención de riesgos laborales, permitiendo centralizar la información, mejorar la planificación de actividades y facilitar el control del cumplimiento normativo.

Quedan fuera del alcance en esta etapa las integraciones complejas con sistemas externos empresariales, el desarrollo de aplicaciones móviles nativas y la implementación de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial.

Stakeholders:

- Consultora “No Más Accidentes”. (Organización beneficiaria directa)

- Empresas de prevención de riesgos laborales. (Clientes)

- Profesionales en terreno que utilizarán el sistema.

- Administradores del sistema.

- Equipo de desarrollo del proyecto.

Misión

La misión del proyecto es desarrollar un sistema web eficiente, confiable y accesible que permita a las empresas gestionar de manera integral sus procesos de prevención de riesgos, contribuyendo a mejorar la seguridad laboral y la toma de decisiones.

Visión:

La visión del proyecto es ser una solución tecnológica reconocida en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, destacándose por su capacidad de optimizar procesos, reducir accidentes y mejorar la gestión empresarial mediante herramientas digitales innovadoras.

Lineamientos Generales:

- El sistema será desarrollado como una aplicación web bajo una arquitectura cliente-servidor.

- Se utilizará la metodología ágil Scrum para la gestión del proyecto.

- El desarrollo se realizará dentro del contexto académico del proyecto de título.

- Se emplearán tecnologías como React para el frontend, Spring Boot para el backend y MySQL como sistema de base de datos.

- Se priorizará la seguridad, escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

- El equipo estará conformado por tres integrantes con roles definidos.

Orden del día:

- Designación del presidente de la reunión.

- Lectura y aprobación del Acta de Constitución del Proyecto.

- Definición del equipo de trabajo.

- Designación del responsable del proyecto.

Designación de presidente de la Reunión:

Se designa a Kevin Vergara como presidente de la reunión.

Lectura y Aprobación del Acta de Constitución:

El presidente de la reunión procede a leer el acta de constitución del proyecto, la cual establece los objetivos y propósitos del mismo. Tras discusión y aclaraciones, el acta es aprobada por unanimidad.

Definición del equipo de trabajo:

Se decide que la Junta Directiva estará compuesta por 3 miembros. Los siguientes accionistas son nombrados miembros de la Junta Directiva: Nicolas Lavin, Eduardo Perez y Kevin Vergara.

Designación del responsable del proyecto:

Se designa a Kevin Vergara como responsable del proyecto, con la función de coordinar el desarrollo y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Roles:

Rol 1: Kevin Vergara - Product owner.

Rol 2: Nicolas Lavin - Scrum master.

Rol 3: Eduardo Perez - Desarrollador.

Metodología:

El proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil Scrum.

Cierre de la Reunión:

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 18:00 horas del 23 de marzo de 2026.

Nombre: Kevin Vergara

Firma: